# 智慧校园信息化平台建设项目招标文件

项目编号：ZB-2026-0801

公开招标 · 预算580万元

2026年08月

## 第一章 招标公告

项目名称：XX大学智慧校园信息化平台建设项目

项目编号：ZB-2026-0801

采购方式：公开招标

预算金额：人民币 580 万元

投标截止时间：2026 年 9 月 15 日 10:00

开标地点：XX大学行政楼 301 会议室

招标代理机构：中诚信招标有限公司

联系人：张明  电话：010-88886666

## 第二章 投标人资格要求

- 具有独立法人资格，提供有效营业执照副本复印件

- 具有计算机信息系统集成二级及以上资质

- 通过 ISO 9001 质量管理体系认证

- 通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证

- 近三年（2023-2025）具有至少 2 个单项合同金额 200 万元以上的教育信息化项目业绩

- 项目经理须持有 PMP 或信息系统项目管理师证书

- 本项目不接受联合体投标

## 第三章 采购需求

### 3.1 项目概述

建设覆盖全校的智慧校园信息化平台，包含统一身份认证、教务管理、学生综合管理、数据分析决策四大子系统，实现各业务系统数据互通和流程协同。

### 3.2 技术要求

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证 | 支持LDAP/CAS/OAuth2.0，对接学校现有AD域，支持多因子认证 | 必须满足 |
| 2 | 教务管理系统 | 支持排课、选课、成绩管理，对接现有教务系统数据 | 必须满足 |
| 3 | 学生综合管理 | 覆盖招生、迎新、日常管理、毕业全周期 | 必须满足 |
| 4 | 数据分析决策 | 多维度数据看板，支持自定义报表 | 优先满足 |
| 5 | 移动端适配 | 响应式设计，兼容微信小程序 | 优先满足 |
| 6 | AI 智能问答 | 基于大模型的智能客服，7×24小时在线 | 加分项 |
| 7 | 数字孪生校园 | 3D可视化校园管理 | 加分项 |

### 3.3 非功能性要求

- 系统并发用户数不低于 5000

- 页面响应时间不超过 2 秒

- 系统可用性不低于 99.9%

- 支持数据加密传输和存储

- 符合等级保护 2.0 三级要求

### 3.4 交付要求

- 实施周期：合同签订后 6 个月内完成

- 培训要求：提供不少于 3 次系统使用培训

- 验收标准：通过第三方测评机构安全测试

## 第四章 评分标准

### 4.1 商务评分（30分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 | 8分 | 具有系统集成二级资质得4分，一级得6分，特级得8分 |
| ISO认证 | 5分 | ISO 9001得2分，ISO 27001得3分（同时具备得5分） |
| 类似项目业绩 | 10分 | 每个教育信息化项目200万以上合同得3分，最高10分 |
| 项目团队 | 7分 | 项目经理PMP或高级证书得3分，核心成员中高级职称每人1分最高4分 |

### 4.2 技术评分（40分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案完整性 | 15分 | 方案覆盖全部必须项得9分，优先项每覆盖1项加2分 |
| 技术先进性 | 10分 | 微服务架构得3分，容器化部署得3分，AI能力得4分 |
| 系统架构设计 | 10分 | 高可用设计3分，安全设计3分，扩展性设计4分 |
| 项目实施方案 | 5分 | 里程碑清晰2分，风险预案完善3分 |

### 4.3 价格评分（30分）

采用低价优先法：价格得分 = （评标基准价 / 投标报价）× 30

## 第五章 投标文件要求

### 5.1 商务文件

- 投标函

- 法定代表人授权书

- 营业执照副本复印件

- 资质证书复印件

- ISO认证证书复印件

- 近三年类似项目业绩证明（合同关键页）

- 项目团队人员资质证书

- 财务状况报告（近两年审计报告）

### 5.2 技术文件

- 技术方案（含架构设计图）

- 项目实施计划及里程碑

- 质量保证方案

- 安全保障方案

- 培训方案

- 售后服务方案（质保期不少于3年）

### 5.3 报价文件

- 投标报价汇总表

- 分项报价明细表

- 报价说明

## 第六章 合同主要条款

- 付款方式：合同签订后支付30%，中期验收后支付40%，终验后支付25%，质保期满后支付5%

- 质保期：系统上线后不少于3年

- 违约责任：逾期交付每日扣合同金额的0.5%

- 知识产权：定制开发部分归采购方所有

## 第七章 投标保证金

- 金额：人民币 10 万元

- 形式：银行保函或电汇

- 递交截止时间：同投标截止时间

- 未中标人保证金在评标结束后5个工作日内退还

AI生成

AIGC标识: afbe43e5-e965-4060-b283-62fb14d6c5b2